Проектный план задач команды разработчиков №3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этапы/Задачи | Срок | Исполнитель | Процент выполнения |
| Изучение API и взаимодействия API с python | 18.10.2021-25.10.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита, Горлинский Константин, Демиденко Максим. | Горошко – 100%  Зубович – 100%  Горлинсикй – 100%  Демиденко – 100% |
| Написание программного кода поиска курса валют | 25.10.2021-01.11.2021 | Горошко Владислав | 100% |
| Написание программного кода поиска погоды в различных регионах | 25.10.2021-01.11.2021 | Зубович Никита | 100% |
| Написание программного кода вывода точного времени в различных регионах | 25.10.2021-01.11.2021 | Демиденко Максим | 0% |
| Написание программного кода вывода новостной ленты | 25.10.2021-01.11.2021 | Горлинский Константин | 20% |
| Доработка и исправление ошибок в программном коде курса валют | 01.11.2021-08.11.2021 | Горошко Владислав | 100% |
| Доработка и исправление ошибок в программном коде поиска погоды | 01.11.2021-08.11.2021 | Зубович Никита | 100% |
| Доработка и исправление ошибок в программном коде точного времени | 01.11.2021-08.11.2021 | Демиденко Максим | 0% |
| Доработка и исправление ошибок в программном коде новостной ленты | 01.11.2021-08.11.2021 | Горлинский Константин | 0% |
| Доработка и исправление ошибок в каждом программном коде | 08.11.2021-15.11.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита, Горлинский Константин, Демиденко Максим. | 50% |
| Объединение программных кодов в единый | 15.11.2021-22.11.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита. | 0% |
| Разработка интерфейса | 22.11.2021-29.11.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита. | 20% |
| Произведение тестов работы программного кода и исправлении ошибок | 29.11.2021-06.12.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита, Горлинский Константин, Демиденко Максим. |  |
| Финальные правки программного кода | 06.12.2021-13.12.2021 | Горошко Владислав, Зубович Никита, Горлинский Константин, Демиденко Максим. |  |